Avances del
Proyecto

Nombre: Héctor Recarey Guillín

Curso: 2º Bach A

1.Introducción

Continuamos con la elaboración de nuestra página web. De momento, ya están completos los apartados: inicio, barra de navegación, sobre nosotros y casi completamos la teoría.

2. Resumen ejecutivo

Continuamos completando el apartado de teoría de nuestra página web. En este caso, los apartados relacionados con la química orgánica y con el átomo. Además, incluiremos documentos audiovisuales como imágenes.

De momento, este es el estado de la página web:

Próximamente está previsto continuar completando el apartado de teoría y añadir ejercicios y problemas interactivos.

3. Estado del proyecto

Total: 60%
Investigación y análisis iniciales: 100%
Diseño y distribución: 99%
Desarrollo e integración: 30%
Pruebas: 20%
Implementación: prevista para finales de abril.

4. Estado de los entregables

Tarea 1: entregada el 29/2/24.
Tarea 2: entregada el 15/3/24.
Tarea 3: entregada el 22/3/24.

5. Estado del presupuesto

Cumplimos con el presupuesto establecido.

6. Estado de utilización de recursos

Equipo de trabajo: duración actual – desde el inicio del 3º trimestre hasta el 8/4/24 (4 horas semanales).

7. Estado de riesgos

Riesgo: retrasos en la elaboración de elementos interactivos.
Mitigación del riesgo: horas de trabajo adicionales invertidas a este área.

8. Elementos de acción

Para el equipo de trabajo: preparar un plan de copia de seguridad antes de la implementación para poder deshacer los cambios del sitio web en caso de que se presente dicha necesidad.

9. Conclusión

El proyecto de elaboración de la página web de Química de 2º de Bachillerato avanza a buen ritmo, aunque hay apartados que requerirán.

10. Enlace a GitHub

El enlace a nuestro repositorio de GitHub será el siguiente:
hector22206/hectorrecarey_webquimica.github.io